Завершается прокладка инженерных сетей в храме в Бескудникове
04.07.2023
По документам Храм блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове должен быть сдан в 2024 году. Но все участники стараются завершить строительство до конца 2023 года. Об этом сообщает «Российский строительный комплекс» со ссылкой на слова помощника викария по строительству храмов протоиерея Василия Биксея.


— Мы заканчиваем работы по монтажу покрытия кровли, а также по прокладке наружных сетей: канализации, ливневой канализации и водопровода, — рассказал священнослужитель.


В основном здании продолжается монтаж электрики и слабых токов. Скоро привезут необходимые материалы, и подрядчики приступят к отделке фасадов. Также рабочие подготавливают все к оштукатуриванию стен внутри храма.


По словам священнослужителя, в малом приделе все обустроено под временный храм и здесь уже совершаются регулярные богослужения. Временное здание деревянной церкви было демонтировано и отправлено на новую площадку программы.
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