### У метро «Селигерская» появится разворотная площадка

29.02.2024

29.02.2024. В Бескудниковском районе заканчивают обустройство разворотной площадки со стоянкой для наземного общественного транспорта. Об этом сообщил глава Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков.

— Новая площадка обеспечит жителям севера столицы удобную пересадку на метро — конечная остановка наземного транспорта располагается на Пяловской улице в 150 метрах от входа на станцию «Селигерская». Стоянка рассчитана на одновременное нахождение 24 автобусов, — рассказал Антон Слободчиков.

Рядом с ней построили одноэтажное здание, где водители смогут отдохнуть после рейса, пообедать, пройти медицинскую проверку. Сейчас в здании завершаются внутренние отделочные работы и расстановка технологического оборудования. Строительная готовность объекта составляет 95%.

Адрес страницы: http://beskudnikovo.mos.ru/presscenter/news/detail/12193831.html

Управа района Бескудниково города Москвы